华 中 科 技 大 学

网络空间安全学院

本科：《软件工程与项目管理》

项目总结报告

| 项目经理 | 刘思哲 |
| --- | --- |
| 项目成员 | 吴程东 乐志财 景志丰 周琼日 阮熙玉 |
| 联系方式 | 18872568127 |
| 分 数 |  |
| 评 分 人 |  |

报告要求

1. 报告不可以抄袭，发现雷同者均记为0分。

2. 报告应结合文字与图、表结合，需要说明算法流程时，应该用自然语言、流程图或者伪代码来说明。用例图、类图和顺序图时，应使用UML工具完成。

3. 报告格式严格按照模版中所要求的规范。

4. 报告要求双面打印。

报告评分细则

| 评 分 项 目 |  |  | 满分 | 得分 | 评分标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 软件过程工件 | 工件 覆盖性 |  | 30 |  | 30-21：完全包含软件过程的全流程文档，并且所有文档均完成。 20-11：完全包含软件过程的全流程文档，并且所有文档基本完成。 10-0：软件过程流程文档缺失，文档内容有缺失。 |  |
|  | 工件质量 |  | 30 |  | 30-21：软件过程工件完全按照要求实现。 20-11：软件过程工件基本按照要求实现。 10-0：软件过程工件未按要求实现。 |  |
|  | 文档格式规范 |  | 20 |  | 基本要求：目录、标题、段落、行间距、缩进、正文字体字号按照模板要求执行，图、表清晰且有标号有引用。 20-14：格式规范美观，满足要求。 13-8：基本满足要求。 7-0：格式较为混乱。 |  |
| 感想（含思政） |  |  | 10 |  | 10-8：感想真实具体。 7-5：感想比较空洞。 4-0：没有写什么感想。 |  |
| 意见和建议 |  |  | 10 |  | 10-8：问题和解决方案具体，意见和建议有的放矢。 7-5：问题和解决方案不太具体，意见和建议不够明确。 4-0：没有写什么内容。 |  |
| 报告总分 |  |  | 100 |  |  |  |
| 教师签名 |  |  |  |  | 日期 |  |

（本页为空白页）

目录

一、报告概述	1

1.1 项目背景	1

1.2 项目目标	1

1.3 项目周期与参与人员	1

1.4 项目成员角色表	1

二、项目执行过程	2

2.1 项目计划甘特图	2

2.2 项目计划与实际执行情况对照表	2

2.3 软件过程执行详情	2

三、工具使用情况	4

四、项目成果	5

4.1 交付物清单	6

4.2 附件清单	6

4.3 功能实现情况	6

4.4 技术成果（可依据自身项目调整）	6

五、项目亮点与经验总结（可依据自身项目调整）	7

5.1 项目亮点	7

5.2 成功经验	7

5.3 待改进之处	7

六、后续计划（可依据自身项目调整）	8

七、总结	8

7.1 项目总结	8

7.2 项目感想	8

（本页为空白页）

一、报告概述

1.1 项目背景

受经典Flappy Bird游戏启发，为填补桌面端此类休闲小游戏的市场空白，项目组启动了桌面FlyBird游戏软件项目，旨在为桌面端用户提供一款简单有趣、具有挑战性的休闲娱乐产品。项目以Qt为核心开发框架，遵循需求规格说明书与面向对象分析规范，完成从需求定义到系统实现的全流程开发。

1.2 项目目标

- 功能目标：实现玩家操作、游戏场景与元素渲染、碰撞检测、计分等核心功能，满足用户休闲娱乐需求，同时增加难度系统，适用不用类型用户。

- 性能目标：在推荐硬件配置下保障帧率稳定、操作响应及时，确保游戏流畅运行；

- 兼容性目标：支持Windows 10/11、macOS 12及以上版本，适配满足最低硬件要求的各类设备；

- 体验目标：打造操作简单、界面友好的游戏产品，降低用户学习成本，提升使用趣味性。

1.3 项目周期与参与人员

- 项目周期：2025年12月2日-2026年1月8日

- 参与人员：需求组、设计组、开发组、测试组、SQA、资源设计组，核心成员负责需求分析、架构设计、资源制作、代码开发、测试验证等关键工作。

1.4 项目成员角色表

| 角色 | 姓名 | 核心职责 | 参与阶段 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 刘思哲 | 统筹项目进度、协调跨团队沟通、文档审核修订、Github版本管理规划、会议组织与记录 | 全周期 |
| 需求分析师 | 刘思哲 | 需求调研、用例梳理、需求规格说明书编制 | 需求分析阶段 |
| 系统设计师 | 周琼日 | 面向对象分析与设计、UML建模（Microsoft Visio）、架构设计 | 面向对象分析-设计阶段 |
| 资源设计师 | 乐志财 | 游戏视觉资源制作（小鸟/管道/背景图像设计）、音效素材适配（操作音效、背景音效）、资源格式优化（适配Qt渲染要求） | 需求分析阶段-开发实现阶段 |
| 开发工程师 | 景志丰 | Qt框架开发、核心功能实现、代码封装、Github代码提交与分支管理 | 开发实现阶段 |
| 开发工程师 | 阮熙玉 | 界面渲染、交互逻辑开发、兼容性适配、代码评审与合并 | 开发实现阶段 |
| 测试工程师 | 吴程东 | 测试用例设计、功能/性能/兼容性测试、缺陷反馈、测试报告提交 | 测试优化阶段 |
| SQA工程师 | 吴程东 | 过程质量管控、文档规范性审核、测试结果验证、版本发布审核 | 全周期 |

二、项目执行过程

2.1 项目计划甘特图

2.2 项目计划与实际执行情况对照表

| 阶 段 | 核心 任务 | 计划 周期 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 偏差情况 | 偏差 原因 | 应对 措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目启动 | 项目立项与规划、Github仓库初始化、沟通工具配置 | 2025-12-02 至 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025-12-02 | 提前1天 | 团队准备充分，前期沟通到位，工具配置流程简化 | 按提前完成后的进度推进后续阶段，预留缓冲时间 |
| 需求分析 | 需求调研与梳理、用例设计、资源初稿制作、需求说明书编制与评审、文档同步 | 2025-12-03 至 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 无偏差 | 需求边界清晰，调研充分，评审流程高效 | 维持原计划推进下一阶段 |
| 面向对象分析与设计 | 核心对象抽象、UML建模、设计文档编制、资源终稿制作、文档评审与提交 | 2025-12-12 至 2025-12-21 | 2025-12-21 | 2025-12-21 | 无偏差 | 架构设计思路明确，Visio工具建模高效，团队评审意见统一 | 按计划进入开发阶段 |
| 开发实现 | 核心类开发、资源集成、功能模块集成、界面优化、代码提交与合并 | 2025-12-22 至 2026-01-02 | 2026-01-02 | 2026-01-02 | 无偏差 | 分支管理规范，开发任务拆解合理，技术问题及时解决 | 按时启动测试阶段 |
| 测试优化 | 测试用例设计、功能/性能/兼容性测试、缺陷修复、用户手册编制、文档提交 | 2026-01-03 至 2026-01-07 | 2026-01-07 | 2026-01-06 | 提前一天 | 自动化测试工具提升效率，缺陷定位准确，修复响应迅速 | 按计划进入项目收尾 |
| 项目收尾 | 文档终版修订、Github版本发布、附件整理归档 | 2026-01-08 至 2026-01-08 | 2026-01-08 | 2026-01-07 | 提前一天 | 文档前期已持续修订，归档流程清晰 | 项目顺利交付 |

2.3 软件过程执行详情

2.3.1软件过程模型

采用瀑布模型，瀑布模型的核心是线性顺序推进，按 “需求分析→设计→开发→测试→交付” 的固定阶段开展，每个阶段完成明确交付物并经过评审后，再进入下一阶段。该模型与本项目的契合点的具体体现如下：

1.需求明确且边界清晰，无频繁变更

项目以经典 Flappy Bird 游戏为原型，目标是填补桌面端休闲小游戏空白，核心功能（玩家操作、碰撞检测、计分等）、非功能需求（兼容性、性能、体验）在需求分析阶段已完全明确，形成了规范的《需求规格说明书》，且执行过程中无重大需求变更（计划与实际执行无偏差），符合瀑布模型 “需求前置且稳定” 的核心前提。

2.项目周期短、任务拆解明确，便于线性规划

项目总周期仅 40 天各阶段任务边界清晰（需求分析 9 天、设计 10 天、开发 12 天、测试 5 天、收尾 1 天），且通过甘特图明确了各阶段依赖关系（如设计完成后才启动开发，开发完成后进入测试），线性流程可避免阶段交叉导致的混乱，保障短周期内高效推进。

3.文档体系完整，符合瀑布模型的 “阶段交付物驱动” 特征

项目形成了全流程文档（需求规格说明书、面向对象分析 / 设计文档、测试报告、用户手册等），每个阶段均以 “文档评审通过” 为进入下一阶段的标志（如需求文档评审后启动设计，设计文档评审后启动开发），与瀑布模型 “重视阶段文档完整性与评审” 的核心要求一致。

2.3.2 需求分析阶段（2025年12月2日-12月11日）

- 完成《桌面FlyBird游戏软件需求规格说明书》（V1.0-V0.2）编制，明确功能性需求（玩家操作、游戏场景与元素、游戏逻辑、游戏界面）与非功能性需求（性能、可靠性、易用性、兼容性等）；

- 梳理核心用例场景，包括启动与退出游戏、选择难度，控制小鸟飞行、重新开始游戏等9个核心用例，明确用例前置条件、后置条件及执行流程；

- 确定运行环境要求，操作系统支持Windows 10/11、macOS 12及以上版本，硬件需满足CPU i3、内存4GB、集成显卡、存储空间100MB的最低配置；

- 资源设计师同步启动视觉与音效资源规划，根据需求规格说明书确定游戏卡通清新的风格基调，完成小鸟、管道、背景等核心元素的设计初稿；

- 通过Github创建项目仓库，初始化需求文档与资源设计目录，同步《需求规格说明书》（V0.1）及资源设计初稿供团队查阅；

- 利用企业微信会议定期召开需求评审会议，同步进展、协调分歧，形成会议纪要并归档至项目仓库。

2.3.3 面向对象分析与设计阶段（2025年12月12日-12月21日）

- 完成《桌面FlyBird游戏软件面向对象分析文档》（V1.0-V0.2）编制，抽象出Bird（小鸟）、Pipe（管道）、Game（游戏视图/控制器）、QGraphicsScene（游戏场景）、scoreText（计分文本）等核心对象；

- 定义对象属性与行为，如Bird类的velocity（垂直速度）、gravity（重力加速度）、flap（跳跃行为），Pipe类的speed（移动速度）、gap（管道间隙）、movePipe（移动行为）等；

- 明确对象间关系，包括Game与Bird、Pipe的聚合关系，Pipe与QGraphicsPixmapItem的组合关系，以及Bird、Game的继承关系，使用Microsoft Visio绘制规范的UML类图、序列图与用例图；

- 完成《桌面FlyBird游戏软件面向对象设计文档》编制，细化类的方法实现、接口定义、资源集成方案等开发细节；

- 映射业务规则，确定碰撞检测、计分、管道生成与销毁等核心逻辑的约束条件；

- 资源设计师完成核心视觉资源终稿（小鸟动画帧、管道纹理、天空/地面背景图）及音效素材（跳跃音效、得分音效、游戏结束音效），提交至Github资源目录；

- 在Github上创建「analysis-design」分支，提交UML图源文件（Visio格式）、面向对象分析与设计文档初稿及资源文件，组织团队通过腾讯会议进行线上评审并记录修改意见。

2.3.4 开发实现阶段（2025年12月22日-2026年1月2日）

- 基于Qt框架进行代码开发，遵循面向对象设计原则，实现核心对象的类定义与方法封装；

- 开发工程师集成资源设计师提供的视觉与音效资源，实现游戏场景渲染、角色动画播放及音效触发逻辑（如跳跃时播放音效、得分时播放提示音）；

- 完成游戏核心功能开发：玩家操作响应（空格键控制小鸟跳跃、Esc键退出等）、游戏场景自适应、难度选择控制、管道随机生成与移动、碰撞检测算法实现、实时计分与历史最高分存储；

- 集成界面渲染功能，实现初始界面、游戏进行中界面、游戏结束界面的切换与元素展示，优化界面美观度与交互流畅性；

- 采用Github分支管理策略：主分支（main）保持稳定版本，开发分支（develop）用于功能集成，每位开发工程师基于develop创建个人功能分支（如feature/bird-move、feature/pipe-generate），资源设计师创建「resource」分支管理资源迭代，完成后提交进行审核；

- 每日通过企业微信召开站会同步开发进度，及时解决技术瓶颈与资源冲突；

- 进行单元测试与集成测试，修复代码逻辑错误、资源加载异常、音效触发延迟等问题，确保各模块独立运行正常且协同工作顺畅，合并稳定代码与资源至develop分支。

2.3.5 测试优化阶段（2026年1月3日-1月7日）

- 开展全面功能测试，覆盖所有核心用例与边界场景，验证玩家操作、游戏逻辑、界面交互、资源展示等功能的正确性；

- 进行性能测试，监测帧率稳定性、操作响应时间、资源占用情况等指标，确保满足性能需求；

- 开展兼容性测试，在不同操作系统与硬件配置下验证游戏运行情况，重点测试资源渲染效果（图像清晰度、音效正常播放）的兼容性，修复适配问题；

- 收集测试反馈，针对操作响应延迟、碰撞检测误判、资源加载卡顿等问题进行优化，完善游戏功能与用户体验；

- 在Github上创建「test」分支，提交测试用例、缺陷报告及修复代码，经SQA审核后合并至develop分支；

- 完成需求规格说明书、面向对象分析文档、面向对象设计文档、资源设计说明及用户手册的修订，形成终版，同步至Github文档目录，标签（tag）标注V1.0版本，准备发布。

2.3.6 项目收尾阶段（2026年1月8日）

- 对所有项目文档进行终版修订，确保内容准确、格式规范；

- 在Github仓库创建V1.0版本标签，发布正式版游戏安装包及相关文档；

- 整理项目附件，按编号归档并同步至仓库，方便后续查阅；

- 召开项目总结会议，复盘执行过程、成果与不足，形成总结纪要。

三、工具使用情况

本次项目全程采用多款计算机辅助软件工程（CASE）工具，覆盖需求分析、建模设计、资源制作、开发编码、版本管理、测试验证、沟通协作全流程，提升项目效率与成果质量，具体使用情况如表3所示。

表3 项目采用工具列表

| 工具名称 | 工具类型 | 核心用途 | 应用场景 | 使用效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Microsoft Visio | UML建模工具、图表绘制工具 | 绘制UML类图、序列图、用例图、流程图、绘制项目甘特图 | 面向对象分析与设计阶段，抽象对象关系、梳理用例场景、设计交互流程、甘特图制作 | 生成规范、专业的可视化图表，支持多格式导出，便于文档插入与团队评审，清晰呈现系统架构设计 |
| Qt Creator | 集成开发环境（IDE） | 代码编写、编译调试、界面设计、资源集成 | 开发实现阶段，基于Qt框架进行核心类开发、功能模块集成、界面渲染、资源加载 | 支持语法高亮、代码自动补全、实时调试，集成Qt Designer可视化界面设计工具，高效实现资源与代码的融合 |
| Adobe Photoshop | 图像设计工具 | 游戏视觉资源制作（小鸟、管道、背景等） | 需求分析-开发实现阶段，资源设计师制作卡通风格图像素材，优化图像分辨率与格式 | 生成符合Qt渲染要求的高质量视觉资源，确保游戏画面清晰美观，贴合整体风格定位 |
| PyAutoGUI | 自动化测试工具 | 模拟键盘（空格键）、鼠标操作，批量执行测试用例 | 测试优化阶段，重复场景测试、边界操作模拟、响应时间统计 | 减少人工操作误差，高效覆盖重复测试场景，提升测试效率与结果准确性 |
| SikuliX | 图像识别测试工具 | 界面元素识别、临界场景触发 | 测试优化阶段，碰撞检测场景复现、跨系统兼容性测试 | 无需依赖源码，通过图像识别精准定位界面元素，适配不同操作系统界面，提升场景复现精度 |
| ProcessOn | 在线协作工具 | 文档协作编辑、图表共享评审 | 全周期，需求规格说明书、面向对象分析/设计文档、用户手册团队协作编写与评审 | 支持多人实时协作、版本历史回溯，方便跨角色沟通反馈，保障文档编制的高效性与规范性 |
| Github | 版本管理工具 | 代码仓库管理、分支控制、版本发布、文档与资源同步 | 全周期，项目初始化、代码提交与评审、资源迭代管理、缺陷修复跟踪、版本标注与发布 | 实现代码、文档与资源的集中管理，分支策略保障开发稳定性，PR机制规范审核流程，标签功能便于版本追溯与发布 |
| 企业微信会议 | 沟通协作工具 | 日常站会、需求评审会、技术研讨会 | 全周期，同步项目进度、评审文档设计、解决技术问题 | 支持多人实时视频、屏幕共享、会议录制，操作便捷，保障跨角色高效沟通，会议纪要可快速归档 |

四、项目成果

4.1 交付物清单

- 桌面FlyBird游戏软件安装包（支持Windows 10/11、macOS 12及以上版本）；

- 项目核心文档（详见附件清单）；

- Github项目仓库：https://github.com/wuchengdong666-hash/flyBrid/tree/main（含完整代码分支、文档版本、资源文件、测试用例、缺陷修复记录及V1.0发布标签）；

- 用户手册：指导用户安装、操作游戏及解决常见问题的详细文档。

4.2 附件清单

| 附件编号 | 附件名称 | 版本 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| ATT-001 | 《桌面FlyBird游戏软件需求规格说明书》 | V0.2 | 明确游戏功能、性能、数据等全方面需求，为开发提供依据 |
| ATT-002 | 《桌面FlyBird游戏软件面向对象分析文档》 | V0.2 | 包含核心对象定义、UML模型、用例映射等分析成果 |
| ATT-003 | 《桌面FlyBird游戏软件面向对象设计文档》 | V0.1 | 细化类实现、接口定义、资源集成方案等开发细节 |
| ATT-004 | 《桌面FlyBird游戏软件测试工作总结报告》 | V1.0 | 记录功能与性能测试执行情况、结果及优化建议 |
| ATT-005 | 《桌面FlyBird游戏用户手册》 | V1.0 | 包含安装指南、操作说明、FAQ等内容 |

4.3 功能实现情况

| 功能 | 核心实现内容 | 完成状态 |
| --- | --- | --- |
| 玩家操作 | 启动/退出游戏、选择难度、控制小鸟跳跃、开始/暂停/重新开始游戏、音效调整 | 100%完成 |
| 游戏场景与元素 | 场景自适应窗口大小、小鸟角色渲染与物理运动、管道随机生成与移动销毁、视觉/音效资源正常加载 | 100%完成 |
| 游戏逻辑 | 小鸟与管道/场景边界碰撞检测、通过管道计分、历史最高分存储与展示、音效触发逻辑 | 100%完成 |
| 游戏界面 | 初始界面（标题、功能按钮、背景图像）、游戏进行中界面（实时计分、角色与管道展示）、游戏结束界面（得分展示、功能按钮） | 100%完成 |
| 非功能性需求 | 帧率稳定≥60FPS、操作响应时间<50ms、连续运行无崩溃、多系统兼容、资源加载流畅 | 100%完成 |

4.4 技术成果

- 基于Qt框架实现了面向对象的架构设计，核心对象职责清晰、耦合度低，便于后续维护与扩展；

- 建立了规范的资源设计与集成流程，实现视觉、音效资源与代码的高效融合，保障游戏体验的一致性；

- 实现了用户选择难度功能，便于用户选择适合自己难度，适配不同类型用户。

- 优化了碰撞检测算法与管道生成逻辑，平衡了游戏性能与趣味性；

- 实现了跨平台兼容方案，确保游戏在不同桌面操作系统下的功能、资源展示效果一致；

- 建立了完整的“需求-分析-设计-开发-测试-版本管理-沟通协作”流程规范，依托各类CASE工具实现高效协作，为同类小型游戏项目提供参考；

- 编制了详尽的用户手册，降低用户使用门槛，提升产品易用性。

五、项目亮点与经验总结

5.1 项目亮点

- 需求转化精准：严格遵循需求规格说明书，将用户需求完整转化为分析模型、设计方案、技术实现与资源制作，核心功能与视觉风格无偏差；

- 架构设计规范：通过Microsoft Visio完成专业UML建模，明确对象关系与交互逻辑，为开发提供清晰技术指引，提升开发效率与代码质量；

- 工具链覆盖全面：整合建模、开发、测试、协作类工具，形成全流程工具链，尤其是Microsoft Visio的建模应用与Github的版本管理协同，规范了项目全流程；

- 资源与功能深度融合：资源设计师全程参与，确保视觉、音效资源贴合游戏玩法，提升用户沉浸感与体验质感；

- 进度管控精准：项目各阶段计划与实际执行偏差极小，仅启动阶段提前1天完成，整体按计划高效推进，顺利实现跨年交付；

- 文档体系完整：形成需求、分析、设计、测试、用户手册全流程文档，附件归档规范，为用户使用及项目后续维护与迭代提供充分支撑；

- 开源化管理：通过Github实现项目全流程开源化管理，仓库链接可直接共享，便于协作与成果复用。

5.2 成功经验

- 前期规划充分：需求分析、面向对象分析与设计、资源规划同步推进，明确项目边界、核心功能、技术方案与资源风格，避免开发过程中的频繁变更；

- 团队协作高效：各角色分工明确，资源设计师与开发工程师紧密配合，借助ProcessOn、Github、企业微信会议等工具实现跨角色实时沟通与协作，PR评审机制与会议评审确保成果质量；

- 技术选型适配：选择Qt框架作为开发核心，搭配Microsoft Visio、Adobe系列工具满足建模与资源制作需求，Github作为版本管理核心，沟通工具适配团队协作场景，形成全流程高效工具链；

- 版本管理规范：采用“主分支+开发分支+功能/资源分支”的Github分支策略，标签标注版本，确保代码、文档与资源可追溯、可回滚，降低集成风险；

- 进度管控有力：定期召开会议同步风险，建立计划与实际执行对照表，及时发现并解决偏差，保障项目按计划推进；

- 用户导向设计：同步编制用户手册，从用户视角梳理操作流程与常见问题，提前规避使用门槛，提升产品落地效果。

5.3 待改进之处

- 功能扩展性：当前版本未实现本地化、第三方社交平台分数分享等可选功能，后续可根据用户需求扩展；

- 性能优化空间：长时间运行后存在轻微内存占用上升现象，需进一步优化管道生成与销毁的内存管理机制及资源释放逻辑；

- 个性化设置：可角色皮肤更换、音效音量自定义等个性化功能、以及联机功能提高产品可玩性。

- 工具深度应用：部分测试场景仍依赖人工操作，后续可深化自动化测试工具与Github Actions的集成，实现测试用例自动执行与结果反馈；

- 资源迭代效率：资源修改后需手动同步至代码，后续可探索资源管理工具与Qt Creator的联动，提升资源迭代效率。

六、后续计划

- 功能迭代：收集用户反馈，评估本地化、个性化设置等可选功能的开发优先级，在Github创建迭代分支（feature/iteration-2.0）推进开发；

- 性能优化：针对内存占用、场景切换流畅度、资源加载效率等问题进行技术优化，提交优化代码至develop分支，经测试验证后合并；

- 文档完善：补充开发维护手册、资源迭代指南，同步至Github文档目录与附件清单，提升项目可维护性；

- 推广与反馈收集：推动游戏在目标用户群体中的推广，通过Github Issues收集用户反馈，建立“反馈-修复-迭代”的良性循环；

- 工具链升级：探索自动化测试脚本与Github Actions的集成，实现代码提交后自动触发测试；调研资源管理工具与开发环境的联动方案，提升资源迭代效率；

- 仓库维护：定期维护Github项目仓库，更新文档说明，响应社区反馈，完善开源协作机制。

七、总结

7.1 项目总结

桌面FlyBird游戏软件项目自2025年12月2日启动至2026年1月8日结束，在40天的短周期内，团队成员紧密协作，严格遵循需求规格与技术规范，借助Microsoft Visio、Qt Creator系列工具、Github、企业微信会议等多款CASE工具高效推进，顺利完成各项既定目标。项目交付的游戏产品功能完整、性能稳定、体验良好，视觉与音效资源贴合设计需求，配套的全流程文档与用户手册进一步降低使用门槛，满足了桌面端用户的休闲娱乐需求，同时建立了规范的项目开发流程、资源设计流程、版本管理体系与文档归档体系。

通过本项目，团队积累了小型桌面游戏从需求分析、设计、开发到交付的全流程经验，提升了面向对象设计、跨平台开发、资源集成、质量管控、短周期项目管理及工具应用等核心能力。后续将持续依托Github项目仓库，关注用户需求与技术发展，不断优化产品，为用户提供更优质的游戏体验。

7.2 项目感想

40 天的 FlyBird 项目实践，让我对软件工程的 “规范” 与 “协作” 有了真切认知。项目初期，我们用甘特图拆解任务、明确时间节点，采用瀑布模型线性推进，让需求分析、设计、开发、测试各环节衔接有序，没有出现混乱返工的情况。而 Github 的的版本管理功能，让项目版本的迭代与管理更加方便，让不同同学的代码提交、评审、合并有条不紊，避免了开发冲突。团队协作中，大家分工明确又互相补位：不同职能的同学认真完成自己的工作，遇到问题时互相及时沟通。日常通过企业微信会议同步进度、解决问题，通过集体讨论快速落地解决方案。我深刻体会到，小型项目的高效交付，离不开清晰的规划、规范的流程和默契的团队配合。

项目推进中，课程思政的内涵在实操中不断显现。作为项目经理兼 SQA 工程师，我在审核文档、验证测试结果时发现，哪怕是一行代码的逻辑误差、一个文档格式的疏漏，都可能影响游戏流畅度或用户体验。反复打磨每一份文档、每一段代码是对用户负责、对项目负责的体现。同时，项目旨在填补桌面端休闲小游戏空白，以用户需求为导向优化功能体验，核心是为了服务用户。

对课程的建议：

希望增加核心工具的专项实操指导，比如针对 Visio 的 UML 类图 / 序列图绘制、Github 的分支合并与版本发布等关键操作，提供针对性案例教程，帮助快速掌握实操技巧；

建议组织项目组间的简短复盘交流会，让不同团队分享各自的工具使用技巧、踩坑教训，促进经验互通，拓宽项目管理与开发思路。

此次项目让我成功将课堂上的软件工程理论转化为实操能力，不仅掌握了 Qt 开发、UML 建模等技术，更收获了团队协作、责任担当等宝贵品质，为我以后从事团队工作和项目开发提供了宝贵经验。